GTest Auto UI

动态库接口自动化测试工具

阶段四需求文档：系统集成与验收

# 1. 阶段目标

本阶段是整个项目的最终阶段，目标是将前三个阶段的独立模块（解析器、代码生成器、UI 层）集成为一个完整可交付的应用，并通过系统级端到端测试验证所有功能，形成完整的安装包和文档。

阶段四交付物总览 1. 完整集成的应用（一键启动脚本） 2. 3 个示例动态库（含源码、头文件、编译脚本） 3. 系统级端到端测试报告 4. 用户使用手册（中文） 5. 开发者集成文档（扩展接口说明）

# 2. 系统集成要求

## 2.1 目录结构

最终交付的项目根目录结构如下：

gtest-auto-ui/ ├── backend/ # 阶段一 + 阶段二后端代码 │ ├── parser/ # 头文件解析模块 │ ├── codegen/ # 代码生成模块 │ ├── runner/ # 编译执行模块 │ ├── api/ # FastAPI 路由 │ ├── main.py # 应用入口 │ └── requirements.txt ├── frontend/ # 阶段三 React 前端 │ ├── src/ │ ├── public/ │ └── package.json ├── examples/ # 示例动态库 │ ├── math_lib/ # 示例1：数学运算库 │ ├── string_lib/ # 示例2：字符串处理库 │ └── struct_lib/ # 示例3：结构体参数库 ├── tests/ # 端到端测试 │ ├── e2e/ # Playwright 或 requests 测试 │ └── fixtures/ # 测试用例 JSON ├── docs/ # 文档 │ ├── user_manual.md │ └── developer_guide.md ├── start.sh # 一键启动脚本（Linux） ├── start.bat # 一键启动脚本（Windows） └── README.md

## 2.2 一键启动脚本

start.sh 需完成以下步骤：

#!/bin/bash # GTest Auto UI 启动脚本 # 1. 检查依赖 check_dep() { command -v $1 >/dev/null ¦¦ { echo "❌ 缺少依赖: $1"; exit 1; } } check_dep python3 check_dep cmake check_dep node # 2. 安装 Python 依赖 pip3 install -r backend/requirements.txt -q # 3. 构建前端 cd frontend && npm install -q && npm run build -q && cd .. # 4. 启动后端（前端静态文件由后端托管） python3 backend/main.py --port 8080 & # 5. 打开浏览器 sleep 2 && open http://localhost:8080 2>/dev/null ¦¦ xdg-open http://localhost:8080 echo "✅ GTest Auto UI 已启动：http://localhost:8080" wait

# 3. 示例动态库规格

需提供 3 个示例动态库，覆盖不同参数类型场景，用于演示和验收测试。

## 3.1 示例1：math_lib（基础数值运算）

覆盖场景：基础数值类型参数、返回值断言

// math_lib.h #pragma once int add(int a, int b); int subtract(int a, int b); float divide(float a, float b); double power(double base, int exp); int clamp(int value, int min_val, int max_val);

## 3.2 示例2：string_lib（字符串处理）

覆盖场景：char* 输入输出、缓冲区写入、返回字符串

// string_lib.h #pragma once #include <stddef.h> int str_length(const char* s); int str_concat(const char* a, const char* b, char* out, size_t out_size); int str_to_upper(const char* in, char* out, size_t out_size); int str_contains(const char* haystack, const char* needle); const char* str_error_msg(int code);

## 3.3 示例3：struct_lib（结构体参数）

覆盖场景：结构体输入、指针输出参数、枚举参数

// struct_lib.h #pragma once typedef struct { float x; float y; } Vec2; typedef struct { float r; float g; float b; float a; } Color; typedef enum { BLEND_NONE, BLEND_ALPHA, BLEND_ADD } BlendMode; float vec2_length(Vec2 v); Vec2 vec2_normalize(Vec2 v); Vec2 vec2_add(Vec2 a, Vec2 b); Color color_blend(Color src, Color dst, BlendMode mode); int color_to_hex(Color c, char* out, size_t out_size);

## 3.4 示例库编译脚本

# examples/math_lib/build.sh #!/bin/bash gcc -shared -fPIC -o libmath.so math_lib.c echo "Built: libmath.so"

# 4. 端到端测试用例

## 4.1 测试矩阵

| 测试用例 ID | 测试场景 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | 上传 math_lib.so + math_lib.h，验证接口解析 | 解析出 5 个函数，无警告 |
| E2E-02 | 选中 add 函数，填写 a=2 b=3，期望 EQ 5 | 编译成功，用例 PASSED |
| E2E-03 | 选中 divide 函数，填写 a=1.0 b=0.0 | 编译成功，用例运行完成（结果为 Inf） |
| E2E-04 | 上传 string_lib，测试 str_length("hello") | 返回值 = 5，PASSED |
| E2E-05 | 测试 str_concat 输出参数，验证 out 内容 | out 被正确填充，打印到 stdout |
| E2E-06 | 上传 struct_lib，测试 vec2_length({x:3, y:4}) | 返回 5.0，EXPECT_NEAR PASSED |
| E2E-07 | 测试 color_blend 枚举参数（BLEND_ALPHA） | 正确生成枚举代码，编译成功 |
| E2E-08 | 设置错误的 cmake 路径，点击运行 | 显示错误提示，不崩溃 |
| E2E-09 | 上传无法链接的 .so 文件 | 编译阶段显示链接错误，结果展示 build_success: false |
| E2E-10 | 为同一函数添加 3 个用例并运行 | 3 个用例均显示独立结果 |
| E2E-11 | 导出用例 JSON 并重新导入 | 导入后表单还原为导出前状态 |
| E2E-12 | 查看历史运行记录并恢复 | 历史结果正确展示 |

## 4.2 自动化测试脚本

使用 pytest + requests 对后端 API 进行自动化验证：

# tests/e2e/test_full_flow.py import pytest, requests BASE = "http://localhost:8080" def test_upload_and_parse(): with open("examples/math_lib/libmath.so", "rb") as lib, \ open("examples/math_lib/math_lib.h", "rb") as hdr: resp = requests.post(f"{BASE}/api/upload", files={ "library_file": lib, "header_files": hdr }) assert resp.status_code == 200 data = resp.json() assert data["parse_status"] == "success" assert data["function_count"] == 5 names = [f["name"] for f in data["functions"]] assert "add" in names def test_run_add(): resp = requests.post(f"{BASE}/api/run", json={ "session_id": "test_sess", "test_cases": [{ "function_name": "add", "case_id": "e2e_add_001", "params": [{"name":"a","value":2},{"name":"b","value":3}], "expected_return": {"enabled":True,"value":5,"comparator":"EQ"} }] }) run_id = resp.json()["run_id"] # 轮询结果（实际用 WebSocket） import time; time.sleep(15) result = requests.get(f"{BASE}/api/results/{run_id}").json() assert result["build_success"] == True assert result["test_summary"]["passed"] == 1

# 5. 非功能性要求

## 5.1 性能

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 头文件解析耗时 | 单文件（< 500 行）< 3 秒 |
| cmake 配置耗时 | 首次（含 FetchContent）< 120 秒，有缓存时 < 5 秒 |
| 测试运行耗时 | 单用例 < 5 秒（不含编译） |
| 前端首屏加载 | < 2 秒（本地启动） |
| WebSocket 延迟 | 日志行推送延迟 < 200ms |

## 5.2 安全性

- 所有用户输入的参数值在生成 C++ 代码时必须进行字符串转义，防止代码注入

- 文件上传限制：单文件 ≤ 50MB，仅接受 .so/.dll/.h/.hpp 后缀

- 临时工程目录在运行结束后可选择自动清理（可配置）

- 不对外网暴露端口，仅监听 localhost

## 5.3 兼容性

| 平台 | 支持级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 20.04+ | 完全支持 | 主开发平台 |
| Ubuntu 22.04 | 完全支持 | 推荐 |
| macOS 12+ | 基本支持 | 需 brew 安装 llvm |
| Windows 10+ (WSL2) | 基本支持 | 通过 WSL2 运行 |
| Windows 10+ (原生) | 部分支持 | libclang 路径需手动配置 |

# 6. 已知限制与未来扩展

## 6.1 当前版本已知限制

当前版本（v1.0）不支持以下场景 • C++ 模板函数（未显式实例化） • 函数指针类型参数 • std::vector / std::map 等 STL 容器参数 • 类成员函数（需手动实例化对象） • 多动态库联合测试（一次只能加载一个库） • 覆盖率统计（gcov/lcov 集成）

## 6.2 后续版本扩展方向

- v1.1：支持 std::string / std::vector 参数（通过特殊 UI 控件）

- v1.2：支持类成员函数（自动生成对象构造和析构代码）

- v1.3：集成 gcov 覆盖率报告，在结果页展示行覆盖率

- v1.4：支持多库联合测试场景

- v2.0：支持 AI 辅助自动生成测试用例（基于函数语义推断边界值）

# 7. 最终验收检查清单

| 检查项 | 验收标准 | 负责方 |
| --- | --- | --- |
| 代码完整性 | 所有交付文件存在且可运行 | 开发 |
| 单元测试 | 各模块覆盖率 ≥ 80%，全部通过 | 开发 |
| E2E 测试 | 12 个端到端用例全部通过 | 测试 |
| 示例库 | 3 个示例库可正确解析和运行 | 开发 |
| 启动脚本 | 在干净环境一键启动成功 | 开发 |
| 用户手册 | 完整描述所有功能的操作步骤 | 文档 |
| 错误处理 | 所有 E2E 异常场景有友好提示 | 测试 |
| 性能 | 满足第 5.1 节所有性能指标 | 测试 |

# 8. 交付物清单

| 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 完整源码 | Git 仓库 / ZIP | 含所有阶段代码 |
| 示例动态库 | 预编译 .so + 源码 | 3 个示例 |
| 端到端测试报告 | HTML / Markdown | 12 用例结果 |
| 用户使用手册 | PDF / Markdown | 含截图 |
| 开发者文档 | Markdown | API 接口 + 扩展指南 |
| 安装说明 | README.md | 环境依赖 + 启动步骤 |

— 阶段四文档结束 / 全部文档完成 —